## Slide 1
高い安全性と利便性の
空の運航管理
UTMSの本格的な社会実装
航空機、小型無人機相互間の安全確保と調和
国際標準との整合
高い安全性と信頼性の機体
落ちない・落ちても安全
高度な自律飛行
Ⅰ 目視を代替する機能の実現
小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備
空の産業革命に向けたロードマップ2019
2019年６月21日
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会
利活用
2019年度～
2022年度～
レベル３ 無人地帯※での目視外飛行（補助者なし）※ 山、海水域、河川、森林等
レベル１～２ 目視内飛行（1 操縦 2 自動・自律） 更なる利活用の拡大
離島や山間部への荷物配送、被災状況調査 等
より高いレベルを支える
更に必要な環境整備等
より高いレベルを支える制度設計の基本方針の策定
上記基本方針に基づいた必要な制度整備 等
環境整備
電波利用の環境整備 電波利用の在り方に関する調査検討等
国内制度等の整備 新制度の運用
携帯電話等の上空利用
技術開発
国際標準化、国内規格化(ISO,JIS等)
機体の安全性・信頼性の評価手法の検討
飛行試験等 試験データ等
福島ロボットテストフィールド(RTF)
RTFの活用
全面開所
地域限定型「規制のサンドボックス」制度の創設、運用
空の産業革命に向けた総合的な検討
所有者情報把握(機体の登録・識別)、
被害者救済 等の検討
基本方針に基づいた必要な制度整備等の推進
レベル４のより高いレベルへ
より人口密度の高い地域
より重量のある機体
多くの機体の同時飛行
航空機、空飛ぶクルマと小型無人機の共存
無線システムの比較・評価検討 実証・検証 制度の方向性の検討 国際標準化、国内規格化
飛行
実証
衝突回避技術の開発・統合
運航管理システム(UTMS)の開発・統合
遠隔からの機体識別と飛行位置把握
運航管理や衝突回避にも活用
UTMSの実装技術の確立・国際標準化
衝突回避技術の小型化・省電力化
Ⅱ 第三者に対する安全性の確保 ⅰ信頼性の確保（機体や通信の信頼性、耐環境性等）ⅱ危害の抑制（衝突安全性等）
福島RTFを活用して飛行試験等を行う
API確立
機体状態や周辺環境の把握と対応、電波の利用技術、 その他の技術開発 等
機体の自律化・知能化
目視外・第三者上空飛行に関する制度の検討
機体の安全性確保（認証制度等）
操縦者・運航管理者の技能確保
運航管理に関するルール 等
制度設計の
基本方針の策定
2022年度～
都市の物流、警備 等
有人地帯での目視外飛行（第三者上空）
レベル４ より高いレベルへ
目視外飛行等の運用実績や事故情報の収集・分析
次期システム
整備
ドローン情報基盤システム（DIPS）
飛行情報共有機能サービス開始
電子申請サービスの利便性向上
次期システムの
要件検討
DIPSとUTMSの連携を検討
レベル４を実現する
環境整備
レベル４を実現する
技術の確立
セキュリティの観点を含めて総合的な検討・制度整備等を推進
航空機、小型無人機相互間の空域のあり方の検討
2019（年度） | 2020 ～ 2021

## Slide 2
物流
2022年度以降
2020～2021年度
2019年度
個別分野におけるロードマップ2019
離島や山間部等における荷物配送
都市を含む地域における荷物配送
都市部における荷物配送の実証実験
都市を含む地域における荷物配送の実現・展開
（人口密度の低い地域から始め、人口密度の高い地域に拡大）
離島や山間部等における 荷物配送ビジネスモデルの構築等
離島や山間部等における荷物配送ビジネスのサービス拡大
（重量・複数機体 等）
災害対応
被災状況の把握
（救助・捜索）
⼈の⽴⼊りが困難な危険箇所における防災・災害対応への活⽤を継続的に実施
（状況把握、関係機関に直ちに情報提供、地理院地図での迅速な情報の公表。無⼈地帯での⽬視外⾶⾏による状況把握の実現に向け訓練）
資機材の整備
資機材の計画的な整備
更なる活用に向けた検討
災害対応活動（救助等）の支援
陸上自衛隊の初動対処部隊に ドローン型小型無人機を配備
自衛隊の災害派遣活動に活用
陸上自衛隊の初動対処部隊に ドローン型小型無人機を追加配備
自衛隊の災害派遣活動に活用
自衛隊の災害派遣活動に活用
（土砂災害現場における救助活動）
活動事例の収集分析による夜間における状況 把握手法のセンサー及び解析方法の検討
技術実証試験によるセンサー及び解析方法の開発
災害現場における試験運用による運用方法等の開発
無人航空機の災害時における活用状況調査の実施
安全かつ効率的な運用・導入を行うための教育・研修を実施
技術動向や先進的な活用状況等についての情報収集、有効活用方策の研究を行い、活用・導入促進を図る。
消防ロボットシステムを構成する飛行型偵察・監視ロボットによる無人地帯目視外飛行による上空からの災害状況の把握、放水の監視
（石油コンビナート火災・爆発災害対策ロボットシステムの実証配備）
訓練・災害出動、効率的な使用法の確立検討、 需要喚起
訓練・災害出動、効率的な使用法の策定、 需要喚起（継続）
陸上輸送が困難な地域で生活物品や医薬品等を配送
活用イメージ・目標
災害現場におけるより高度な資器材の搬送等による活動支援
災害現場における資器材の搬送等による活動支援
土砂崩落等の災害対応におけるドローンを用いた状況把握の自動化・現場導入の加速
各個別分野における利活用の取組の横展開を図るため、今後、各分野毎の運用ガイドラインの共有を図る

## Slide 3
農林水産業
個別分野におけるロードマップ2019
2022年度以降
2020～2021年度
2019年度
農業分野
野菜の生育状況や病害虫発生状況のセンシング（2018年度から実施）
空撮画像解析・気象情報・生育予測を利用した野菜生育予測アプリの開発
野菜の生育状況や病害虫発生状況のセンシング
圃場毎の生育予測・生育診断アプリの実装 (2022年度)
生育予測・生育診断アプリの他の野菜への適用拡大 (2023年度～)
空撮画像解析による病害虫発生状況推定手法の開発
空撮画像解析による病害虫発生状況推定手法の現地実証
作付作物、ほ場境界等の確認（2018年度から実施）
空撮画像から作付作物、ほ場境界、作物・農地被害状況等を判別する技術の開発
作付作物、ほ場境界等の確認
社会実装に向けてソフトウェアの開発・改良等(2021年度～)
急傾斜地果樹園での農薬散布実証
（効果検証）と改良（～2022年度まで）
果樹の薬剤散布技術や病害虫発生状況のセンシング
急傾斜地果樹園での農薬散布技術の実装・普及
(2023年度～）
病害発生診断システムを開発し、 現場への実装・普及（2023年度～）
画像から病害虫発生状況を把握・予測に必要な
センシングデータの仕様を決定（2022年度）
果樹の薬剤散布技術や病害虫発生状況のセンシング （2018年度から実施）
急傾斜地果樹園で自動航行が可能な
ドローンの開発
病害虫判定に必要な空撮技術の開発（画像解像度、必要撮影枚数などの検証含む）
（～2021年度）
農用地におけるドローンでの農薬等散布時の補助者配置義務等の緩和
農薬等の空中散布についての関係通知の整備
技術の進展に合わせ、空中散布に係るガイドラインの順次見直し
【ほ場センシング】
【農薬散布】
【肥料散布】
肥料散布技術の実装・普及
ドローン散布に適した肥料の開発・実証
肥料散布技術の実装・普及
露地野菜等の先進的な経営体への実装・普及
【収穫物等運搬】
収穫物運搬技術の確立
長時間・長距離飛行のための技術の確立・実証
収穫物等運搬技術の実装・普及
露地野菜・果樹等の先進的な経営体への実装・普及
【受粉】
受粉技術の確立
散布装置の改良等の技術開発
受粉技術の実装・普及
主要果樹の先進的な経営体への実装・普及
【播種】
播種技術の確立
均一散布技術の確立・実証
播種技術の実装・普及
水田作の先進的な経営体への実装・普及
農薬散布面積を100万haに拡大
農地ごとの作物の生育状況等を広域的に確認

## Slide 4
農林水産業
個別分野におけるロードマップ2019
2022年度以降
2020～2021年度
2019年度
カワウによる漁業被害防止
カワウ追払い技術の開発・マニュアル作成
鯨類の目視調査技術開発
調査船上からの安定的な離発着技術の実証
鯨類の識別・群れに含まれる個体数の計数の実証
DNAサンプル（噴気・皮膚標本）の採取の実証
カワウの繁殖抑制技術の開発・マニュアル作成
鯨類の目視調査技術開発
ドローンによる調査と船上からの目視調査結果比較し、
データの有効性を検証
カワウによる漁業被害防止
カワウ追払い技術、繁殖抑制技術の現場への普及
調査手法の現場への普及（2022年度～）
水産業分野
林業分野
森林被害（山腹崩壊、病虫害、気象害等）の把握
森林資源情報の把握技術の実装・普及
森林資源情報の把握
空撮画像やレーザーセンシングによる高精度な森林資源情報の把握技術の開発（2016年度から実施）
上記のモデル地域における実証（2018年度から実施）
リモートセンシング技術の活用を前提とした
造林事業の設計・施行管理手法の検討
リモートセンシング技術の活用を前提とした
造林事業の設計・施行管理手法の普及
苗木運搬・播種等への活用技術の実証
2022年度までに全都道府県・全森林管理局で森林被害の把握等にドローンを利活用
農業分野
鳥獣の生息実態把握手法の確立
生息状況把握システム等の実装・普及
鳥獣の生息実態把握手法の確立
シカ等生息状況把握手法のマニュアル策定等
鳥獣捕獲のための誘引の自動化
箱罠及びその周辺の餌投下自動化技術の開発
鳥獣捕獲のための誘引の自動化
餌投下自動化技術の実装・普及
【鳥獣害防止】
鳥獣捕獲のための誘引の自動化
餌投下自動化技術の実証試験

## Slide 5
2022年度以降
2020～2021年度
インフラ維持管理
2019年度
個別分野におけるロードマップ2019
警備業
RTFにおける性能評価、民間による機体や装置の安全認証
各種実証実験の推進
リアルタイム画像連携の高度化
警備業務における利活用状況の周知
目視外飛行による長大なインフラの点検
高精度のデータ検出及び記録システムの確立、現場への導入
風雨等の外乱下での遠隔位置制御技術の確立、現場への導入
自動安全制御技術の確立、現場への導入
ドローン操縦者の技能向上ならびに人材確保
山間部等における目視内での短距離巡視・点検の検証
都市部における目視内での短距離巡視・
点検方法の検討
ドローン等を活用したインフラ点検の実証・評価、
現場への導入
敷地内等の侵入監視・巡回監視
広域・有人地帯の侵入監視・巡回監視
測量
作業マニュアル等の周知等、公共測量における無人航空機活用支援
工事測量等における利活用の推進
第3期地理空間情報活用推進基本計画（作業マニュアル（案）の策定・改定及びそれらを踏まえた作業規程の準則の改定）
UAV写真測量マニュアル（案）の作業規程の準則への反映
UAVレーザ測量作業マニュアル（案）の改定
ハイパースペクトルカメラによる高付加価値測量
レーザ測量によるリアルタイム測量
都市部（有人地帯）の測量
都市部における目視内での短距離巡視・点検の検証
技術の進展に合わせ、実証・評価、現場への導入
山間部等における目視外での中距離巡視・点検方法の検討（航続距離の拡大に備えた検証）
UAVレーザ測量作業マニュアル（案）の作業規程の準則への反映
警備業務における広域警戒等への活用促進
画像解析技術の高度化による警備業の質の向上
人の手で確認しにくい橋、建物、道、送電線等を広域的に点検
３次元測量により詳細な地形の把握、３次元データの作成を促進
砂防施設等の維持管理へのドローンを用いた点検の自動化に着手
市街地等の広域巡回警備
砂防施設等の現場への導入の加速
都市部（有人地帯）のインフラ点検