「空の産業革命に向けたロードマップ　～小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」補足資料

1. 概要

小型無人機による「空の産業革命」に向けて、2018年頃に無人地帯での目視外飛行（レベル３）、2020年代頃以降に有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（レベル４）による小型無人機の利活用を本格化させる。それらの目標を達成するために必要となる技術開発と環境整備を、国際的にも連携しながら、官民が一体となって進めていく。

1. 利活用

本ロードマップでは、小型無人機の飛行レベルを表１のとおり定義する。現在はレベル１、２の飛行による利活用が主流となっており、レベル３、４の飛行も技術的かつ制度的に不可能ではないものの本格的な利活用には至っていない。そのため本ロードマップでは、2018年頃にレベル３の飛行による利活用、2020年代頃以降にレベル４の飛行による利活用を本格化させることを目標とする。

|  |  |
| --- | --- |
| 表１　小型無人機の飛行レベル | |
| レベル１ | 目視内での操縦飛行 |
| レベル２ | 目視内飛行（操縦なし） |
| レベル３ | 無人地帯での目視外飛行（補助者の配置なし） |
| レベル４ | 有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補助者の配置なし） |

なお、本ロードマップの目標はレベル３、４の飛行による利活用の本格化であって、2018年頃までは目視外飛行による利活用が認められなかったり、2020年代頃までは第三者上空飛行が認められなかったりするわけではなく、現行でも飛行の経路及びその直下に第三者が存在している蓋然性が低いと認められるような場所を飛行することは可能となっている。また、本ロードマップにおいて小型無人機については、基本的に150m未満の高さの空域を飛行するものとして記述する。

各レベルの飛行による利活用としては、例えば、表２のようなものが挙げられる。

|  |  |
| --- | --- |
| 表２　各レベルの飛行による利活用の具体例 | |
| レベル１ | レベル２ |
| ・農薬散布  ・映像コンテンツのための空撮  ・橋梁、送電線等のインフラ点検　等 | ・空中写真測量  ・ソーラーパネル等の設備の点検　等 |
| レベル３ | レベル４ |
| ・離島や山間部への荷物配送  ・被災状況の調査、行方不明者の捜索  ・長大なインフラの点検  ・河川測量　等 | ・都市の物流、警備  ・発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援  ・都市部のインフラ点検　等 |

1. 空の産業革命

「空の産業革命」とは、小型無人機の飛行する領域がレベル１、２からレベル３、４へと広がり、多様な産業分野の幅広い用途に小型無人機が利用されるようになることで、小型無人機による空の活用を通じて、産業、経済、社会に変革をもたらすことと考えられる。将来的には、多数の自律飛行する小型無人機が空を飛び交って、都市における物流などの様々なサービスを提供する社会が実現することも想定される。

1. レベル１、２

目視内飛行については、趣味用のみならず産業用にも利活用が広がってきている。今後は、各分野における課題に対応していくとともに、国及び地方公共団体による積極的な活用を通じて官公需の面からも市場を拡大させていく必要がある。

1. レベル３、４

目視外飛行を行うには、航空法に基づく国土交通大臣の承認を受ける必要があり、その承認に当たっては、補助者の配置が原則となっている。また、第三者上空での飛行は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」において原則として認められていない。

今後、目視外及び第三者上空での飛行による利活用を推進するためには、それらの飛行を安全に行えるようにするための技術開発を進めるとともに、それと並行して、そのような技術等によって安全が十分に確保されることを要件として目視外及び第三者上空での飛行を可能とするための環境整備を進める必要がある。また、無人航空機の飛行の安全性は、機体自体の安全性に加えて、それを飛行させる者や体制等の運用面からの安全対策の組合せによって実現されるものであるため、それらの要件は総合的に検討し、飛行のリスクを総合的に評価して、そのリスクを社会的に許容される水準に抑えるための技術開発や運用方法の確立等に向けた取組を進める必要がある。また、有人航空機との衝突リスクも、その飛行リスクに含まれ、飛行のレベルによらず同様に安全性を確保することが必要となる。

なお、有人地帯（第三者上空）の飛行に当たっては、安全性のみならず、騒音やプライバシー等の生活環境への配慮のための技術開発や環境整備も必要になってくるものと考えられる。

1. 技術開発
2. レベル３、４に向けた技術開発

レベル３、４の飛行による利活用の本格化に向けては、目視を代替する機能（Ⅰ）及び第三者に対する安全性の確保（Ⅱ）といった小型無人機の機能や性能を実現するための技術開発に取り組む必要がある。

補助者を配置しない目視外飛行を行うためにはⅠに加えて、第三者上空を飛行しない場合でも適切な水準でのⅡの達成に向けた技術開発が求められる。また、第三者上空を飛行する場合には、より高い水準でのⅠ及びⅡの達成に向けた技術開発が求められる。ただし、それぞれの機能及び性能について、どのような水準のものが求められるかは、実際に小型無人機を飛行させる空域や方法によることに留意する必要がある。

Ⅰ　目視を代替する機能の実現

操縦者又は補助者による目視を代替し同等の安全性を確保するための機能として、次のⅰ、ⅱの機能を実現する必要がある。

ⅰ　機体状態の把握と対応

目視に代わり自機の位置、高度、速度及び姿勢等を把握し安全に飛行するよう制御する。

ⅱ　周辺環境の把握と対応

目視に代わり空中及び地上の物件等（航空機、無人航空機、地形、樹木、構造物及び人等）の存在を把握し衝突を防止するとともに、周囲の気象（風、雨及び雲等）等の状況を把握し運用制限からの逸脱を防止する。

これらの機能は、例えば、機体状態の情報伝送と周辺環境の画像伝送等による遠隔監視や、機体及び地上装置が備える機能と運航管理の組合せ等によって実現するといった方法が考えられる。

経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）では、2017年度から2019年度までの3年間で、次のような運航管理（UTM: UAS Traffic Management）と衝突回避の技術開発に取り組むこととしている。

Ａ．運航管理（UTM）

無人航空機が飛行する空域におけるすべての機体の飛行情報を集約し、地図情報や気象情報等も参照しながら、無人航空機の運航を管理及び支援することで、複数の機体による空域や電波の共用を安全かつ効率的に行うためのシステムを、運航管理（UTM）の全体設計、ルール、インターフェース及びデータフォーマット等の検討も行いながら開発する。

また、福島ロボットテストフィールド等を活用し、段階的な実証を行いながら、当該システムを中核とした無人航空機の運航管理手法を確立する。

Ｂ．衝突回避

操縦者等の目視に代わり、無人航空機が地上及び空中の物件等（有人航空機、無人航空機、地形、樹木、建造物等）を検知し、適切な行動により衝突等を回避する技術を開発する。

Ⅱ　第三者に対する安全性の確保

第三者に対する安全性を確保するため、無人航空機の飛行に異常を発生させないよう信頼性を確保するとともに、仮に異常が発生したとしても第三者への危害を抑制する機能及び性能を有することで、そのような技術面に加えて運用面の安全対策も含め飛行のリスクを評価して第三者に対する安全性を有人航空機並みとするなど社会的に許容される水準以下に抑える必要がある。

ⅰ　信頼性の確保

無人航空機が正常に飛行し、異常が発生しないようにする。

1. 機体や装備品の信頼性の確保

機体や装備品の故障を抑制する。

1. 通信の信頼性の確保

機体と地上装置の間の通信の途絶を抑制するとともに、妨害や乗っ取り等への対策を講じる。

1. 耐環境性の確保

風雨やその他の環境（雪、氷、雷、砂じん、温度、湿度及び気圧等）に耐え、認められた運用環境下での正常な飛行（空域及び航空路の保持等）を確保する。

ⅱ　危害の抑制

異常が発生したときの第三者への危害を抑制する。

1. 異常発生時の飛行継続

異常発生時にも安全に飛行を継続する。

1. 異常発生時の飛行中断

異常発生時に安全に飛行を中断（安全な場所への緊急着陸等）し、予定した領域からの逸脱を防止する。

1. 落下及び衝突時の危害抑制

安全な飛行の継続又は中断ができない場合に危害を抑制する。無人航空機の安全設計や緩衝機能によって、十分な衝突安全性を有することが求められる。

1. その他の技術開発

小型無人機の利活用の拡大に向けては、安全性を確保するための技術開発のみならず、例えば、軽量かつ高容量（高エネルギー密度）なバッテリーや軽量かつ高性能なモーター等の技術開発による航続距離、航続時間及び最大積載重量（ペイロード）の向上、非GPS環境下での飛行制御、機体及びデータ利用の知能化、自動離着陸及び充電技術などの技術開発にも取り組んでいくことが重要である。

1. 環境整備

レベル３、４の飛行による利活用の本格化に向けて、小型無人機の更なる安全確保に向けた制度設計の方向性（平成28年7月29日 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会 決定）を踏まえつつ、以下のような制度整備や実証環境の整備等に取り組む。

1. 目視外、第三者上空飛行等の要件に関する検討

国土交通省と経済産業省による合同の検討会において、目視外及び第三者上空での飛行に求められる機体の性能、飛行させる者及び安全を確保するための体制に求められる要件等について関係省庁と連携し検討を行い、国土交通省では航空法に基づく許可・承認の審査要領の改訂等を行う。

1. 機体の性能評価基準の策定

（１）の検討会において、経済産業省及びNEDOでは、物流や災害対応、インフラ点検に用いられる機体の性能評価基準を検討及び策定し、団体等による機体の認証や国際標準化につなげる。

1. 操縦・運航管理に係る人材等の育成

国土交通省では、無人機操縦者に対し講習の受講を促し操縦技量のレベルアップを図るため、操縦技能に係る講習を行う団体等を航空局ＨＰに今後掲載し受講を奨励していく。また、運航管理について、民間団体等の自主的取組等を通じて、安全な運航を確保できる人材や、機体、制御及びシステムの開発を担う技術者等の人材の育成にも取り組んでいく。

1. 航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和

航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会（平成29年3月30日開催）でとりまとめられた航空機と無人航空機の衝突回避策等の基本的なルールをガイドラインに盛り込むことや、航空法に基づく審査要領を改正し許可・承認の要件とするとともに、飛行情報を関係者で共有・閲覧できるシステムを構築する。なお、運行を管理する仕組み（UTM）については、国際標準化の動きと連携しながら、研究開発やルール作りを検討する。

1. 福島ロボットテストフィールドの整備・活用

福島イノベーション・コースト構想の下、福島県南相馬市及び浪江町において、小型無人機や災害対応ロボット等の実証実験拠点である「福島ロボットテストフィールド」の整備を加速し、2018年度以降に順次開所させる。

当該拠点の敷地は、目視外飛行を模擬するために十分な広さがあり、第三者立入制限もかかることから、レベル３に向けた目視外飛行による実証試験を先行的に行い、その成果が目視外飛行等に求める要件の検討にも資するようにする。また、当該拠点の敷地外には10km以上の長距離飛行実証フィールドを設定する予定であり、当該フィールドの周辺住民等に十分事前説明を行うことで、レベル４に向けた陸上での飛行実証試験も行い、その成果が第三者上空飛行等に求める要件の検討にも資するようにする。

1. 「日本版レギュラトリー・サンドボックス」制度の創設（Ｐ）

国家戦略特区において、事前規制・手続の抜本的見直しなどにより実証実験を迅速かつ集中的に推進するための具体的方策について、特区法施行後１年以内を目途として検討を行い、必要な措置を講ずる。

また、実証実験を実施する民間事業者に対し、各種相談や情報提供、手続の代行等を行う「近未来技術実証ワンストップセンター（仮称）」を設置する。

1. 電波利用の在り方に関する調査検討

2016年度に改正した制度の運用を推進するとともに、目視外飛行の実現に向けた電波利用の在り方について、小型無人機の運航ルール・技術開発の進展や国際動向も踏まえて、調査・検討を進める。

1. 準天頂衛星システムの整備

高精度衛星測位を可能とする準天頂衛星システムは、2018年度より4機体制による正式サービスが開始される予定。2023年には7機体制が構築され、準天頂衛星システム単独による衛星測位が可能となる見込み。

1. その他の環境整備

レベル３、４の飛行による利活用が本格化する社会に向けては、自動飛行する小型無人機の事故責任と保険、小型無人機の飛行と土地の所有権の関係、プライバシーの保護等の論点についても、国際的な動向を把握し連携しつつ、検討を進めていく必要がある。

1. 国際動向

我が国における無人航空機の技術開発や環境整備に当たり、その動向を把握し連携を図っていくべき国際的な取組として、例えば、以下のようなものが挙げられる。

1. ICAO

国際的にIFR（計器飛行方式：航空機の飛行経路や飛行の方法について常時航空交通管制の指示を受けつつ飛行する方式）で運航する遠隔操縦航空機に関する国際規則等について議論するため、RPASP (Remotely Piloted Aircraft System Panel)が発足し、2020年代には可能なところから遠隔操縦航空機と有人の航空機が同一空域で運航を開始できるよう、2021年以降に国際民間航空条約の附属書改訂の適用を目指している。

1. JARUS

有志国の航空当局により無人機システムに関する規制の国際標準化について議論するために発足し、分野ごとに7つのWG（運航、組織承認、耐空性、検知・衝突回避、通信、無人機システム安全評価、カテゴリー）を設置し、規則の検討を進めている。

1. ISO

国際標準化の検討はISO/TC20/SC16（無人航空機システム）において米欧中リードのもと行われている状況。我が国は、国際標準化提案の動向へ適切に対応すること、及び日本国内の検討の成果を国際標準提案につなげることを見据えつつ、国際標準の確立を通じて我が国企業の戦略的な海外展開を促進するため、早期に、関係省庁及び業界団体等から構成される「国際標準化推進活動委員会（仮称）」を設置し、対応していく。

1. ITU

ITUにおける無人航空機の無線システムに係る標準化動向を注視し、国際的な周波数分配と協調を図ることで、我が国の電波利用技術の国際標準化に寄与する。

1. NASA UTM

低高度非管制空域を中心に、無人航空機の安全な運用の仕組みを研究するアメリカ航空宇宙局（NASA）のプロジェクト、およびプロジェクトが考える無人航空機運航管理システム（UTM）。無人航空機飛行試験場、大学、製造事業主等の複数のパートナーと協力し、UTMの概念設計、システムのアーキテクチャー等の議論の他、複数機体を利用した実験を行っている。具体的には、連邦航空局（FAA）の管轄の下、複数の民間のサービスサプライヤーが、無人航空機オペレーターに対して、オペレーターが運用希望する空域における安全な飛行必要な動的および静的な情報（他機の位置情報、気象情報、空域制限情報等）の提供や、運用に関する制限や要求の指示などを、クラウドベースのシステム下で行う構造が検討されている。

1. Global UTM Association

世界の無人航空機事業に関わる企業（製造、サービス、システム）や研究機関（主に航空管制に関する各国機関）等が集まって2016年6月に設立された、無人航空機の運航管理システム（UTM）に関する技術やシステムの標準化を目指す組織。現在（2017年4月時点）で、日本7社を含む46社がフルメンバーとして参加。また3つのワーキンググループが開催されており、UTMの構造、データエクスチェンジ、登録とアイデンティフィケーションそれぞれのテーマに対し、国や業種を超えたメンバー間で議論が行われている。

1. 個別分野

個別分野のロードマップについて、その概要は以下のとおり。

1. 物流

離島や山間部への荷物配送を、2018年頃に本格化させる仕組みを導入するため、2017年度に物流用ドローンポートの開発等、目視外飛行における安全性確保のための技術開発や性能評価基準の策定を行うとともに、2017年度から同ポートを使用した運用指針の検討などを行う。

また、都市部等における荷物配送を、2020年代頃に本格運用するため、第三者上空飛行における安全性の確保を行うとともに、離島や山間部における実証や技術開発等を踏まえた運用指針の拡充・見直しを行う。

さらに、民間における取組として、小型無人機を活用して荷物を安全に届けることのできる人材を育成するための環境整備、ドローンを飛行させる者（運航管理者等）の資格認定を行うとともに、物流に用いる小型無人機や装置の安全認証、飛行可能距離・時間・最大積載量・耐候性等の機体性能の向上（例えば、機体の大型化による輸送効率向上等）や更なる安全性の向上（例えば、積載物の落下防止、受取時の安全確保等）のための技術開発等を行う。

1. 災害対応

現在は地震や豪雨、火災等の災害現場の情報収集に小型無人機が活用され、将来起こり得る自然災害への対応にも小型無人機を効率的に活用できるよう備えるための取組が地方自治体等において進められている。今後は、各取組の連携を図るとともに、国としても小型無人機を活用して、人の立入りが困難な危険箇所における防災・災害対応への活用を継続的に実施する。具体的には、災害現場において被災状況の把握を行い、撮影した空中写真や動画の情報を関係機関に直ちに提供するとともに、地理院地図で迅速に情報の公表を行う。

また、災害現場における捜索・救助の支援や、複数の機体が連携した効率的な活動を可能とするため、災害現場で活動できる機体、UTMや衛星等の通信インフラの技術開発、性能評価基準の策定等の環境整備に取り組む。

さらに、民間における取組として、災害時の特殊環境において安全に小型無人機を運用できる人材を育成するための環境整備、操縦者や運航管理者の資格認定、災害対応ネットワークの構築を行うとともに、災害対応に用いる小型無人機や装置の安全認証を行う。

1. インフラ維持管理

現在は橋梁や送電線等のインフラ点検に小型無人機を活用するべく官民による取組が進められている。今後、目視外飛行が可能となれば、長大なインフラの点検も効率的に行えるようになり、有人地帯での飛行が可能となれば、都市部のインフラ点検にも小型無人機を活用できるようになる。インフラ点検に利用する小型無人機としては、点検箇所の状態を高精細な画像として取得し異常等を検出する技術や、風雨等の環境下でも安定飛行する技術等を備えている必要があり、そのような技術開発や性能評価基準の策定等の環境整備に取り組む。また、民間における取組として、インフラ点検のため安全に小型無人機を運用できる人材を育成するための環境整備、操縦者や運航管理者の資格認定を行う。

1. 測量

国土交通省では、建設現場における生産性を向上させるため「i-Construction」を推進。その取組みの１つとして、UAV等を用いた公共測量や起工測量、出来形の管理を行うこととしており、2016年3月に「UAVを用いた公共測量マニュアル（案）」等の基準類を整備し、順次導入を図るとともに、UAVで取得された3次元地形データの利活用を進めているところ。引き続き、公共測量、工事測量での活用の順次拡大を図るため、必要な基準類の改訂やマニュアルの策定を実施予定。具体的には、UAV搭載レーザ測量のマニュアルを今年度作成する予定。

また、利活用の形態としては、現在主流となっている空中写真を用いた三次元点群データ作成による測量に加えて、レーザスキャナー等による測量によるリアルタイム測量、点群データと写真のハイブリッド化、ハイパースペクトルカメラ等による点群以外の新たなGIS属性情報取得など、高付加価値測量への展開が期待される。さらに、測量に利用する小型無人機としては、地面の情報を取得するセンサが高精度であることに加えて、機体やマーカーの位置測定が高精度である必要があり、経済産業省及びNEDOでは、準天頂衛星システム対応GNSS受信機の小型・軽量化及び省電力化の技術開発を支援し推進する。また、民間における取組として、測量のため安全に小型無人機を運用できる人材を育成するための環境整備、操縦者や運航管理者の資格認定を行う。

1. 農林水産業

無人航空機による農薬等の空中散布については、人畜、農林水産物、周辺環境等への安全性を確保しつつ、適正に行うためのガイドラインを定め、小型無人航空機（ドローン）を用いた農薬散布が平成28年7月より行われている。現在、2018年度以降の無人航空機の肥料散布、播種への利用や運航アシストシステム等の導入に向け、安全性の検証等の技術開発を進めており、技術進展を踏まえたガイドラインの改正を順次進める。

また、センシング機能を搭載した小型無人機を活用し、圃場と作物の現状の把握による栽培管理の最適化等に関する研究開発や導入実証等に取り組んでおり、引き続き社会実装に向けた取組を推進する。

1. 今後のスケジュール

本ロードマップへの記載事項に係る主要なスケジュールを別添に示す。

1. フォローアップ・改訂

利活用・技術開発の動向や諸外国の制度設計に関する検討状況等は、今後も常に変化していくことが予想される。そのため、技術の進展等により安全性が担保されることを前提として、国際標準化の動きにも主導的に対応できるよう、引き続き、本ロードマップの達成状況を含めた情報収集とフォローアップに努め、適宜、見直しを行っていく。また、特に個々の地域レベルでの実証や実験は、全国レベルの運用にも遺漏なく対応できるようにする。

以上

|  |  |
| --- | --- |
| （別添） | |
| 今後の主要スケジュール | |
| 平成29年度 | |
| 5月19日 | **小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会（第6回）**   * 「空の産業革命に向けたロードマップ」の決定 |
| 6月 | **「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」の開始**   * 無人航空機の「運航管理」や「衝突回避」等の技術開発 * 「運航管理」の全体設計、共通インターフェース等の検討 |
| 7月 | **「無人航空機の安全性能の評価等に関する検討会（仮称）」の設立**   * 目視外及び第三者上空飛行等に求める要件（機体、飛行させる者や体制に係る基準）についての検討開始   ※国土交通省と経済産業省による合同検討会として開催する。 |
|  | **「無人航空機 性能評価基準 検討委員会」の開始**   * 「物流」や「災害対応」等に用いる無人航空機について、目視外及び第三者上空飛行等に求められる性能を評価する基準を策定   ※「無人航空機の安全性能の評価等に関する検討会（仮称）」と適時に合同開催する。 |
| 夏頃 | **「物流用ドローンポート連絡会」による「離島や山間部における荷物配送の運用指針」の検討開始** |
|  | **第２回 物流用ドローンポートシステムの実証実験（国土交通省）** |
| 秋頃 | **福島浜通りにおいて「性能評価基準」の検討のための実験を実施** |
|  | **第３回 物流用ドローンポートシステムの実証実験（国土交通省）** |
| 今年度末 | **「無人航空機の安全性能の評価等に関する検討会（仮称）」中間取りまとめ**   * 目視外飛行等に求める要件に関する検討について取りまとめ |
|  | **無人航空機の「性能評価基準」の策定** |
|  | **「物流用ドローンポート連絡会」取りまとめ**   * 「物流用ドローンポートシステムを使用した離島や山間部への荷物配送における運用指針」取りまとめ |
| 平成30年度 | |
| 春頃 | **「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改訂**   * 目視外飛行等に求める要件を明確化 |
|  | **「無人航空機の安全性能の評価等に関する検討会（仮称）」の開催**   * 第三者上空飛行等に求める要件についての検討を継続 |